|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: Terça-feira, 18 de setembro de 2012 | | | | |
| Hora: 17:00 | | | | |
| Local: Sala: 208 – Prédio: 2 – Unidade: PUC Barreiro | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | Email | | Papel | |
| Fábio Guimarães Cunha | psxbrasil@gmail.com | | Gerente de Projeto | |
| Bruno Serqueira | bruno.serqueira@sga.pucminas.br | | Gerente de Projeto | |
| Pedro Henrique Fernandes de Holanda | pedrofernandes\_90@hotmail.com | | Gerente de Projeto | |
| Kelly | kellycris.alberto@gmail.com | | Desenvolvedores | |
| Wanderson Vieira | vieira.wanderson@gmail.com | | Desenvolvedores | |
| Alexandre | ajmaia@sga.pucminas.br | | Desenvolvedores | |
| Marcone | marconi.si92@yahoo.com.br | | Desenvolvedores | |
| Rodrigo | rocouto@sga.pucminas.br | | Desenvolvedores | |
| Thiago | thiagootoni@uol.com.br | | Desenvolvedores | |
| Wanderson | vieira.wanderson@gmail.com, | | Desenvolvedores | |
| Pauta | | | | |
| 1) Foi passado aos desenvolvedores uma idéia de como será feito o sistema, mas a ideia ainda não está fechada.  2) Dividir a tarefa entre os desenvolvedores visando definir o que cada participante do grupo irá fazer. | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| 1) Os desenvolvedores dividirão entre si o que cada participante ficará responsável de acordo com a lista abaixo:  - Rodrigo / Kelly / Wanderson - Documentação de Diagramas  - Alexandre/ Marcone - Implementação do Programa  - Rodrigo / Thiago / Wanderson - Contratos e Interface  2) As ferramentas usadas para desenvolvimento do sistema serão: - Linguagem: C# (.NET)  - NET Framework 4.0 MVC 3  - Microsoft Visual Studio 2010 | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Qual versão do SQL Server será usada (2005 ou 2008)? | | 25/09/2012 | | Wanderson |